## Slide 1: Suspension de train automatisé
Félix Boivin – BOIF1302
Philippe Couture – COUP0901
Mathieu Désautels – DESM1210
Mathys Plante – PLAM1001
Notes: Matiew

## Slide 2: Déroulement de la présentation
Introduction à la mission
Organisation de l’équipe
Objectifs du projet
Besoins et exigences
Étude faisabilité
Gestion des risques
Planification et échéancier
Conclusion
Notes: Matiew

## Slide 3: Introduction à la mission
Le projet :
Développement d’un système d’asservissement pour le contrôle d’une suspension automatisée d’un train
Notre mandat :
Démontrer nos compétences en modélisation et en asservissement sur des bancs d’essais fournie par le client
Notes: Matiew

## Slide 4: Organisation de l’équipe Fonctionnement interne
Rôle :
Chef des ouvriers et porte-parole
Mathieu Désautels
Ouvriers
Reste de l’équipe
Distribution des tâches :
Attribution des tâches simples en duo de membres
Les tâches complexes seront accomplies en quatuor
TeamWork makes the DreamWork
Notes: Matiew

## Slide 5: Organisation de l’équipe Responsabilités fournisseur
Respecter l’ECSS
Fournir de la documentation claire et précise
Avoir une bonne gestion et une bonne traçabilité
Maintenir à jour la documentation
Démontrer au client que les requis sont atteints
Notes: Fel

## Slide 6: Organisation de l’équipe Responsabilités client
Définir ses besoins de manière claire et précise
Définir ses requis de manière détaillée
Donner une rétroaction et être disponible pour préciser certains aspects
Notes: Fel

## Slide 7: Organisation de l’équipe Interrelations fournisseur/client
Rencontres fréquentes entre le fournisseur et le client
Respect mutuel des deux partis
Ouverture aux critiques, aux nouvelles idées et au changement
Notes: Fel

## Slide 8: Objectifs du projet
Asservir l’inclinaison des wagons pour compenser les accélérations longitudinales et latérales.
Minimiser les sensations d'accélération des passagers du train lors des départs/arrêts, des virages et les montées/descentes
Notes: Phil

## Slide 9: Objectifs de notre mandat
Banc d’essai poutre-sphère :
Modéliser le banc d’essai
Identifier les paramètres physiques et calibrer le modèle
Déterminer les conditions d’équilibre
Asservissement de l’angle de la poutre et de la position de la sphère
Validation
Notes: Phil

## Slide 10: Objectifs de notre mandat Suite
Banc d’essai plaque-sphère :
Adapter le modèle du banc poutre-sphère
Régler l’asservissement du banc poutre-sphère pour un système 2 axes
Concevoir numériquement les trajectoires du train
Validation
Notes: Phil

## Slide 11: Objectifs de notre mandat Suite
Documentation :
Gestion de projet
Solutions techniques
Rapport de tests de validation et matrices de conformité.
Notes: phil

## Slide 12: Besoin et spécification
Stabilité et performance
Robustesse
Documentation complète
Notes: Mathys

## Slide 13: Besoin et exigences Stabilité et performance
Le système doit atteindre une stabilité rapide après chaque manœuvre, sans oscillations indésirables
Le système doit respecter les critères de performance soit la précision et la rapidité de réponse
Notes: Mathys

## Slide 14: Besoin et exigences Robustesse
Le système doit être capable de maintenir des performances constantes face à des commandes (mouvement du moteur) ou des perturbations (erreur d’angle ou de position)
Notes: Mathys

## Slide 15: Besoin et exigences Documentation complète
La documentation produite doit être précise et complète en accord avec l’esprit de l’ECSS :
  Maintien d’un plan de gestion exhaustif et mis à jour rigoureusement
  Consignation des détails de conception, des données et des graphiques nécessaires à la compréhension du système
  Rapport des éléments de conformité du système
  Écriture de code propre et commenté. (Fourniture de documentation si nécessaire)
  Établissement d’une stratégie d’entreposage des documents
Notes: Mathys lets go mon gars

## Slide 16: Étude de faisabilité Aspects techniques
Poutre-sphère :
Poutre sur un seul axe
Angle d’inclinaison contrôlée par un moteur DC
Angle du moteur mesuré par un encodeur
Capteurs de position de la sphère
But : Valider les concepts de modélisation et d’asservissement
Notes: Fel

## Slide 17: Étude de faisabilité Aspects techniques
Plaque-sphère :
Plaque sur un deux axes
Angle d’inclinaison contrôlée par deux moteurs DC (un par axe)
Angle des moteurs mesuré par des encodeurs
Position de la sphère mesurée par une caméra
But : Représenter fidèlement les exigences en asservissement du train
Notes: Fel

## Slide 18: Étude de faisabilité Aspects techniques
Entrée/Sortie système:
Entrées :
1. Angle moteur(s)
2. Position sphère
Sortie : Commande moteur(s)
Sous-système :
Mouvement moteur(s)
Angle(s) poutre/plaque
Position sphères
Notes: Fel

## Slide 19: Étude de faisabilité Ressources matérielles nécessaires
Moteurs DC
Encodeurs
Capteurs/Caméra
Sphère
Rampe (banc d’essai un axe)
Plaque (banc d’essai deux axes)
Notes: Fel

## Slide 20: Étude de faisabilité Ressources logicielles nécessaires
MatLab
Simulink
Notes: Fel

## Slide 21: Étude de faisabilité Ressources humaines nécessaires
Équipe d’ingénieurs experts en
Asservissement
Traitement de signal
Simulation
Notes: Felix

## Slide 22: Gestion des risques (TRL)
Niveau TRL | Catégories | Description | Priorité (1-5) | Action
TRL(1-3) | Gestion | Sous-estimation des délais ou des échéances | 3 | Prévoir une marge de temps supplémentaires pour chaque tâche
 |  | Non-respect des spécifications du client | 1 | Valider les étapes et les avancements avec le client régulièrement
 |  | Mauvaise planification de projet. | 3 | Utiliser un logiciel de gestion de projet et le tenir à jour.
 | Social | Manque de travail de la part d’un coéquipier. | 2 | Prévoir des périodes de travail obligatoire.
 |  | Manque de communication entre les membres de l’équipe. | 3 | Organiser des réunions régulières sur Teams ou en présence.
 |  | Conflits interpersonnels entre les membres de l’équipe | 5 | Favoriser un environnement de travail favorable et effectuer des activités inter-équipes
Notes: Phil

## Slide 23: Gestion des risques (TRL) suite
Niveau TRL | Catégorie | Description | Priorité(1-5) | Action
TRL(1-3) | Technologique | Erreur dans les modélisations des équations ou des simulations numériques | 4 | Valider chaque étape en effectuant des tests sur Matlab ou Simulink
 |  | Écart entre les résultats théorique, les résultats de simulation et les résultats expérimentaux | 5 | Ajuster les modèles de simulation en fonction des résultats expérimentaux et répéter les tests.
 |  | Erreur liée aux perturbations externes | 1 | Exploiter le système dans des conditions
 |  | Problème d’intégration entre les systèmes | 3 | Effectuer des tests de simulation rigoureux de chaque sous-système
Notes: Phil

## Slide 24: Planification et échéancier
Décompositions des tâches
Planification sous forme de Gantt
Notes: Matiew

## Slide 25: Décomposition des tâches
Décomposé en 6 grandes étapes
  Modélisation du banc d'essai à un axe
  Calibration et identification des paramètres
  Conception de l’asservissement
  Tests des asservissements
  Transposition au système plaque-sphère
  Conception des trajectoires
  Documentation
Notes: Matiew

## Slide 26: Décomposition des tâches WBS complet
Notes: Mathys

## Slide 27: Décomposition des tâches Modélisation du banc d’essai à un axe
Notes: Mathys

## Slide 28: Décomposition des tâches Calibration et identification des paramètres
Notes: Mathys

## Slide 29: Décomposition des tâches Conception de l’asservissement
Notes: Mathys

## Slide 30: Décomposition des tâches Tests des asservissements
Notes: Mathys

## Slide 31: Décomposition des tâches Transposition au système plaque-sphère
Notes: Mathys

## Slide 32: Décomposition des tâches Conception des trajectoires
Notes: Mathys

## Slide 33: Décomposition des tâches Documentation
Notes: Mathys

## Slide 34: Planification et échéancier GANTT
Notes: Mat

## Slide 35: Conclusion
Projet de qualité assuré
  Équipe expérimentée et reconnue pour leur cohésion
  Planification détaillée
  Échéancier respecté
  Spécifications précises
Notes: Mat

## Slide 36: Des questions?